Утверждаю

Генеральный директор

ООО « УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана  работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Новгородский пр.10 в 2016 г.

|  | Жилая часть | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Частичный ремонт цокольной части фасада.(вандализм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание клумб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда(п.2.6. «подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 | Акт готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Частичный ремонт тротуаров вокруг дома (усадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка противоскользящих ковриков в лифтовой холл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт деревянных дверей на переходных балконах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Покраска деревянных дверей в МОП(частично) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена входных металлических дверей (частично) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт входных металлических дверей (частичный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Покраска входных металлических дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт ,замена домофонов частично (вандализм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена, ремонт сломанных замков в металлической двери выхода на кровлю и подвал (вандализм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена неисправных светильников и разбитых плафонов(вандализм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРЩ |
| 20 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена вышедших из строя рубильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение проф.ремонта в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет застройщика |
| 24 | Восстановление эл. проводки в квартирах после переделки межкомнатных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Восстановление украденного эл. оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В МОП |
| 26 | Восстановление вышедших из строя светильников МОП и наружного освещения (вандализм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена ламп освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП 1-3, 4-5, 6-7, 8-10, 11-15 |
| 28 | Подготовка ИТП к отопительному сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Проведение гидропневматической промывки СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Поверка и наладка оборудования КИП и А и УУТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Промывка теплообменников СО и ГВС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Гидравлические испытания теплообменнников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ревизия и замена запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Маркировка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Предъявление ИТП и системы отопления инспекторам Технопарк №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |
| 40 | Профилактический ремонт КИП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвал |
| 42 | Прочистка лежаков канализации с частичной разборкой и сборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Устройство дренажной системы подвального помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Установка дренажных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Подготовка трубопроводов полива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Установка и закрытие мет.дверей в подвальном помещении между секциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена канализационных труб : выход к ливневым колодцам во второй, третьей и четвертой парадной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прочитка дренажной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля |
| 49 | Плановые осмотры, очистка . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ремонт аэраторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Частичный ремонт( трещины ,усадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Установка водоотливов и козырьков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |
| 53 | Доработка организаций функции «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы в рамках гарантийного срока силами застройщика |
| 54 | Частичный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Замена стальных трубопроводов ГВС 1-4 секции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водоотливов и козырьков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Иные работы по Постановлению Прави-тельства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме..» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения |
| 57 | Установка видеонаблюдения |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников и 100 % оплате ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Введение должности –консьержа в трех парадных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Замена входных железных дверей в парадные . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Замена железных дверей выхода на кровлю. (еженедельный вандализм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                                                                                                                                                             Гурьев В.Н.

Инженер- энергетик                                                                                                                                                                          Рыбкин В.А.

Управляющий  дома                                                                                                                                                                        Александрова  Г.Н.