Отчет  выполнения  работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по п. Шушары, ул. Первомайская, д. 16 в 2013 г.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и установка новых доводчиков на этажных дверях лифтовых и лестничных холлов |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |
| 2 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска ограждений газона дома |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников, цветов |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доработка перил по главной лестнице |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предъявление готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  | Предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Паспорт готовности дома к зимней эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заготовка песка и соли |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 12 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Укладка кафеля на полы главной лестнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 14 | Косметический ремонт стен этажных холлов |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Оснащение светильников главной лестницы датчиками движения |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  | Сдан в срок . |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оснащения средствами защиты |  |  |  |  | Требует доукомплектования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подготовка ИТП к отопительному сезону и предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  | Выполнено, предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Поверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство радиатора отопления в помещении |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  | Предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устранения очагов протечек по подвалу |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Стационарная установка дренажных насосов в приямках |  |  |  |  |  | установлено |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборки |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Текущий ремонт стыков. Устройство рулонной кровли на козырьках вент. каналах |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка ливневых и сточных труб на козырьке у входа дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  |  | Требует доработки |  |  |  |  |  |  |

Отчет  выполнения  работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Окуловская д.5 в 2013 г.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников, цветов |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предъявление готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  | Предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Акт готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заготовка песка и соли |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 10 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Укладка кафеля на полы главной лестнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 12 | Косметический ремонт стен этажных холлов |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  | Сдан в срок . |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оснащения средствами защиты |  |  |  |  | Требует доукомплектования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка ИТП к отопительному сезону и предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  | Выполнено, предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Поверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство радиатора отопления в помещении |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  | Предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устранения очагов протечек по подвалу |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Стационарная установка дренажных насосов в приямках |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборки |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Текущий ремонт стыков. Устройство рулонной кровли на козырьках вент. каналах |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  |  | Требует доработку |  |  |  |  |  |  |

Отчет  выполнения  работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, корп.48.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников, цветов |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  | Предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заготовка песка и соли |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 10 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Укладка кафеля на полы главной лестнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 12 | Косметический ремонт стен этажных холлов |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  | Выполнено частично . |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  | Сдан в срок . |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оснащения средствами защиты |  |  |  |  | Требует доукомплектования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка ИТП к отопительному сезону и предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  | Выполнено, предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство радиатора отопления в помещении |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  | Предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устранения очагов протечек по подвалу |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Стационарная установка дренажных насосов в приямках |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. ( ДПС ). |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборки |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Текущий ремонт стыков. Устройство рулонной кровли на козырьках вент. каналах |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  |  | Требует доработку |  |  |  |  |  |  |

Отчет о проделанной работе

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Ленсоветовский, д. 21 в 2013 г.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт цокольной части фасада дома |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Заменены за исключением чердачных и подвальных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  |  | Паспорт составлен и предъявлен в срок |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме, а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заготовка песка и соли. |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проверка проходимости теплоносителя в проблемных стояках отопления. Промывка, удаление окалин и т. п. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Полная разборка пластинчатых теплообменников на системе отопления и ГВС, очистка от накипи. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение балансировочных работ на системе отопления по достижению равномерного нагрева радиаторов по всем этажам. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  |  | Сдан в срок. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |
| 19 | Оснащение средствами защиты |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка ИТП к отопительному сезону, предъявление узла учета инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  | Подготовлено своевременно, предъявлен в срок |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство радиатора отопления в помещении (по «Правилам подготовки к отопительному сезону») |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  | Предъявлен в срок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналов для улучшения естественной тяги в квартирах |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы в рамках гарантийного срока силами Застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт межпанельных швов на участках по заявлениям собственников |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Частичный косметический ремонт фасада |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Частичный ремонт кровли. |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Устранение слома канализационного трубопровода на трассе и запуск КНС |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |

Отчет о проделанной работе

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Ленсоветовский, д. 25 в 2013 г.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт цокольной части фасада дома |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Заменены за исключением чердачных и подвальных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  |  | Паспорт составлен и предъявлен в срок |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме, а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заготовка песка и соли. |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проверка проходимости теплоносителя в проблемных стояках отопления. Промывка, удаление окалин и т. п. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 15 | Полная разборка пластинчатых теплообменников на системе отопления и ГВС, очистка от накипи. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение балансировочных работ на системе отопления по достижению равномерного нагрева радиаторов по всем этажам. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  |  |  | Сдан в срок |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Оснащение средствами защиты |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 20 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка ИТП к отопительному сезону, предъявление узла учета инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  |  | Выполнено предъявлено в срок |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство радиатора отопления в помещении (по «Правилам подготовки к отопительному сезону») |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  | Предъявлен в срок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналов для улучшения естественной тяги в квартирах |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы в рамках гарантийного срока силами Застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт межпанельных швов на участках по заявлениям собственников |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Частичный косметический ремонт фасада |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Частичный ремонт кровли. |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Устранение слома канализационного трубопровода на трассе и запуск КНС |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о проделанной работе

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская д. 17 Б. к. 1, к. 2. в 2013 г.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт цокольной части фасада дома |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. Работа по выращиванию и благоустройству газонов. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  |  | Паспорт составлен и предъявлен в срок |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме, а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заготовка песка и соли. |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проверка проходимости теплоносителя в проблемных стояках отопления. Промывка, удаление окалин и т. п. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 15 | Полная разборка пластинчатых теплообменников на системе отопления и ГВС, очистка от накипи. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение балансировочных работ на системе отопления по достижению равномерного нагрева радиаторов по всем этажам. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  |  |  | Сдан в срок |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Оснащение средствами защиты |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 20 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка ИТП к отопительному сезону, предъявление узла учета инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  |  | Выполнено предъявлено в срок |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство радиатора отопления в помещении (по «Правилам подготовки к отопительному сезону») |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  | Предъявлен в срок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналов для улучшения естественной тяги в квартирах . Частичный ремонт кровля. |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о проделанной работе

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Ген. Сандалова, 3. в 2013 г.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт цокольной части фасада дома |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. Работа по выращиванию и благоустройству газонов. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  |  | Паспорт составлен и предъявлен в срок |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме, а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заготовка песка и соли. |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проверка проходимости теплоносителя в проблемных стояках отопления. Промывка, удаление окалин и т. п. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 15 | Полная разборка пластинчатых теплообменников на системе отопления и ГВС, очистка от накипи. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение балансировочных работ на системе отопления по достижению равномерного нагрева радиаторов по всем этажам. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  |  |  | Сдан в срок |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Оснащение средствами защиты |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 20 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка ИТП к отопительному сезону, предъявление узла учета инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  |  | Выполнено предъявлено в срок |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство радиатора отопления в помещении (по «Правилам подготовки к отопительному сезону») |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  | Предъявлен в срок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналов для улучшения естественной тяги в квартирах . Частичный ремонт кровля. |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о проделанной работе

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Гатчинский р-н, п. Новый Свет, д. 32, д. 33 в 2013 г.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт цокольной части фасада дома |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. Работа по выращиванию и благоустройству газонов. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  |  | Паспорт составлен и предъявлен в срок |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме, а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заготовка песка и соли. |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков. |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проверка проходимости теплоносителя в проблемных стояках отопления. Промывка, удаление окалин и т. п. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 15 | Полная разборка пластинчатых теплообменников на системе отопления и ГВС, очистка от накипи. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение балансировочных работ на системе отопления по достижению равномерного нагрева радиаторов по всем этажам. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  |  |  | Сдан в срок |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Оснащение средствами защиты |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 20 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка ИТП к отопительному сезону, предъявление узла учета инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  |  | Выполнено предъявлено в срок |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство радиатора отопления в помещении (по «Правилам подготовки к отопительному сезону») |  |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  | Предъявлен в срок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналов для улучшения естественной тяги в квартирах . Частичный ремонт кровля. |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |